中共湘西自治州委

湘西自治州人民政府

关于2020年省生态环境保护督察“回头看”及  尾矿库环境污染防治专项督察整改落实情况的 报           告

2020年10月25日至11月8日，省第七生态环境保护督察组到我州开展了为期15天的生态环保督察“回头看”，2021年2月25日，省第七环境保护督察组向我州反馈督察报告。州委、州人民政府高度重视，认真研究部署，立行立改，迅速落实。目前，入驻期间交办的32个信访问题已全部办结，督察组反馈我州的41个问题已整改完成37个，4个问题正在持续推进。现将有关情况报告如下：

一、主要做法

（一）牢固树立绿色发展理念，切实扛起整改政治责任。调整州突出环境问题整改工作领导小组，由州委书记虢正贵任组长，州长龙晓华任第一副组长，统筹协调突出生态环境问题的整改工作，构建形成了“党政同责”“一岗双责”的生态环境保护工作体系。州委书记虢正贵、州长龙晓华多次深入整改一线督导督查，多次召开州委常委会会议、州政府常务会议或专题会议研究解决省环保督察反馈问题整改工作，印发《湘西自治州贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及尾矿库环境污染防治专项督察整改方案》，压实整改责任，确保整改实效。

（二）加强环境基础设施建设，补齐基层治理能力短板。扎实开展垃圾焚烧炉问题整治，拆除全州污染严重的小型焚烧炉220座，完成吉首市垃圾焚烧发电项目，建设乡镇污水处理厂27座、乡镇垃圾中转站36座。完善生态环境监测网络，启动州区域生态环境监测站建设，累计安装重点污染源自动监控85家，累计建成环境空气质量自动监测站10个、地表水水质自动监测站14个、饮用水水源水质自动监测站3个、小微站25个，设置尾矿库监控井232个，基本实现主要污染源监测全覆盖。

（三）多措并举开展专项行动，深入打好污染防治攻坚战。紧扣环境质量目标，深入推进大气、水、土壤污染防治重点工作。实施空气质量提升行动，组织开展工业源污染防治和非道路移动机械监管。实施水污染防治行动，组织开展重点流域综合整治、饮用水水源保护、工业园区管理、主要河流入河排污口排查专项行动、枯水期水生态环境管理等，规范建立入河排污口初步档案，凤凰县沱江被评为湖南省“美丽河湖”。实施土壤污染防治行动，组织开展土壤污染重点监管单位管理、地下水污染防治、农村环境整治、重点流域铊污染等。

（四）加强生态环境日常监管，防范化解重大环境风险。强化疫情防控，抓好医疗废物监管工作，确保了疫情期间医疗废物收集、转移、处置过程的规范化处理。严格环境执法，坚决依法严厉查处。今年来，共办理环境违法案件99起，同比增长43.5%，其中行政处罚94起，处罚金额1031.56万元，同比增长112%，移送公安行政拘留4起，移交公安追究刑事责任3起。

（五）严肃实施责任追究，倒逼主体责任落实。州委、州政府下发了《关于贯彻落实<湖南省生态环境保护工作责任规定>的通知》，进一步落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，强化生态环境保护责任。州纪委监委围绕省第七生态环境保护督察组移交的3个重点问题，对照责任清单，提出问责处理工作方案，强化责任追究，对突出环境问题整改过程中不作为、乱作为、表面整改、敷衍整改、虚假整改等行为严肃追责问责，确保问题整改实效。期间，全州共问责处理19人，其中党纪处分3人，政务处分3人，诫勉谈话4人，组织处理9人。

二、整改成效

（一）生态环境保护大格局进一步夯实。建立健全州领导“联县包片督办”制度，州级领导深入一线督促指导，有效推动问题整改。印发《湘西州关于贯彻落实<湖南省生态环境保护工作责任规定>的通知》，明确责任清单。把生态环境保护工作纳入五个文明建设绩效和政府目标管理考核，压紧压实各级各部门责任，形成齐抓共管的生态环境保护工作大格局。

（二）突出生态环境问题整改成效明显。不折不扣贯彻习近平总书记等中央领导同志的重要指示批示精神，扎实推进突出生态环境问题整改。2017年以来共收到中央、省生态环境保护督察及“回头看”交办和反馈等问题542个，已整改办结507个，35个问题正在按序时推进整改。

（三）全州生态环境质量持续改善。2021年1月至11月，湘西州州府所在城市吉首市环境空气平均优良天数比例为98.8%，环境空气质量综合指数2.52，环境空气质量综合指数排名全省第1，环境空气质量有望连续四年达到国家二级标准。39个国、省控地表水考核断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，14个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

三、存在问题和下一步打算

我州省级生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改工作虽然取得了一定成效，但也还存在城乡垃圾处置系统和城镇污水处理设施建设后续持续推进难度大，地方财政资金紧张，配套设施建设难到位等问题。下阶段，我们将以更高的政治站位、更强的整改决心、更硬的整改措施，驰而不息、坚定不移地抓好整改工作。

（一）全面加强领导。充分发挥党总揽全局、协调各方的作用，加强党对生态环境保护工作各领域各方面各环节的领导，层层压实责任、层层传导压力、层层抓好落实，确保各项整改措施落实到位。

（二）稳步推进整改。严格对标省委省政府要求，紧盯目标和时限，稳步推进整改工作。能马上整改的，立行立改；问题矛盾复杂、需要持续整改的，明确时限逐步整改，切实把突出环境问题整改转化为改进工作的强大动力、解决问题的有效对策、改善环境质量的实际成效。

（三）加强督导检查。强化日常调度，实行“一月一调度”“一季一通报”“半年一督查”制度，定期调度、及时掌握各县市、各部门整改工作落实情况。持续跟踪省生态环境保护“回头看”期间督察组交办的信访件办理情况，对效果不理想、群众不满意的要“回炉”，持续深化整改成效。

（四）构建长效机制。充分运用中央、省环境保护督察整改成果，坚持举一反三、标本兼治，进一步加强制度建设，完善地方法规政策体系，补齐生态环境短板，健全环境保护工作长效机制，促进生态环境保护工作制度化、规范化、法治化。

专此报告。

附件：湘西州关于省生态环境保护督察“回头看”及尾

矿库环境污染防治专项督察指出41个问题整改

落实情况

附件

湘西州关于省生态环境保护督察“回头看”及尾矿库环境污染防治专项督察指出的41个问题整改落实情况

一、湘西自治州少数干部对习近平生态文明思想领会还不到位，入脑入心、自觉践行还有差距，个别领导干部带头重视、带头执行不够到位，生态环境保护压力传导层层递减。个别部门单位抓生态环保的自觉性、主动性不够，紧迫感不强，一些突出生态环境问题还要依靠领导批示或上级督察督办后，才能引起重视、得到解决。“生态优先、绿色发展”的发展理念贯彻落实不够彻底。（完成整改，持续推进）

1.加强组织领导，强化统筹调度。调整州生态环境保护委员会和州突出环境问题整改工作领导小组，由州委书记担任主任（组长），州长任第一副主任（第一副组长），常务副州长、分管副州长为副主任（副组长），各相关单位主要负责人为成员，办公室设在州生态环境局，统筹协调州生态环境保护重点工作及突出环境问题整改工作，构建形成了“党政同责”“一岗双责”的生态环境保护工作体系。各县市分别调整生态环境保护委员会，办公室设在政府办公室（政府办公室副主任兼任办公室主任），对突出生态环境问题进行统筹调度、督查督办、帮扶指导，推进问题整改销号。将生态文明工作纳入各级党委、政府重要议事日程。州委常委会会议、州政府常务会议，各县委常委会会议、县政府常务会议全年分别研究了生态环境保护工作4次以上；各级生态环境保护委员会全年研究生态环境保护工作4次以上，适时调度、统筹推进全州突出生态环境问题的整改进展。

2.将习近平生态文明思想和党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设的有关部署纳入了各级党委（党组）理论学习中心组学习、各级党校（行政学院）主体班教学内容和党政领导干部培训学习计划，加强学习培训，进一步增强了党员干部对生态文明思想的认识，提高了抓生态环保的自觉性、主动性，促进了“生态优先、绿色发展”理念的贯彻落实。

3.强化考核管理，加强工作落实。实施州领导联片包县制度，按行业按部门牵头抓具体问题整改。进一步完善各级环保督察机制，将生态环境保护工作纳入五个文明建设绩效和政府目标管理重要考核内容，推动形成党政同责、一岗双责、权责明确、齐抓共管的环保工作新机制。

二、认识不够，意识不够。一些领导干部加快发展的愿望比较迫切，但对“绿水青山就是金山银山”的认识还停留在口头上，没有转化为行动自觉，依然存在粗放式发展经济的惯性思维和路径依赖。个别领导干部对湘西自治州生态环境质量盲目乐观，认为湘西自治州青山绿水，工业基础薄弱，发展不够充分，生态环境问题不大，对生态环境质量存在的隐患和风险重视不够，特别是对矿山资源开发所带来的生态环境历史遗留问题缺乏充分的认识。（完成整改，持续推进）

1.强化责任落实，推动问题整治。持续开展“散乱污”企业专项整治行动，以重点工程、重大项目为载体，坚决打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战以及污染防治攻坚战，防范化解生态环境风险，不断增强人民群众对生态环境质量改善的获得感、幸福感和安全感；有序推进矿山生态修复治理，强化整合和绿色矿山建设，对关闭矿山、遗留尾矿库和矿井涌水问题开展了全面整治。

2.强化生态环保责任，严肃追责问责。对矿山资源开发遗留等生态环境问题整改过程中的违纪违法问题，按照干部管理权限严肃追究有关单位和人员的责任，严肃处理了矿山资源开发遗留生态环境问题整改过程中的违纪违法问题。

三、思想懈怠、作风不实。一些领导干部存在“等、靠、要”思想，不主动作为、积极想办法，过多寄希望于上级部门的项目资金安排，一些突出生态环境问题久拖不决。一些领导干部抓生态环境保护工作存在畏难情绪，口头重视，行动缓慢，把生态环境问题整改进度滞后简单归结为疫情影响、历史遗留、基础薄弱等客观因素，不主动从主观认识上和工作落实力度上找原因。（完成整改，持续推进）

出台责任分工文件，健全州领导联县包片督办机制，进一步明确各级各部门工作职责。州突改办严格落实“一月一调度”“一季一通报”“半年一督查”制度，督促各县市采取有力措施，加快工作进度，充分发挥生环委办作用。同时，每月对各县市问题整改进展进行调度，根据调度或督查情况不定期对全州突出生态环境问题整改工作情况进行通报，对于整改进展滞后或推进不力的责任单位及责任人由州委、州政府进行约谈或依法依规问责。

四、职责不清，担当不够。湘西自治州工作推进机制有待完善，生态环境保护“一岗双责”未落实到位。个别部门对生态环境保护工作的职责使命感不强，工作主动性不足，生态环保部门“统一监管”变成了“统一牵头”，个别地方整改工作存在“环保部门一家干，其他部门边上看”的现象，在尾矿库整治、矿山生态修复、畜禽养殖“三区”划定和退养监管等方面工作合力不够。（完成整改，持续推进）

1.全面压实责任。下发《关于贯彻落实<湖南省生态环境保护工作责任规定>的通知》，全面压紧压实责任。责任主体单位履职尽责、敢于担当、主动作为，全力推动整改任务落实落地。州直督导单位做好指导、督促、服务、保障工作。

2.加强统筹协调。各县市分别调整了生态环境保护委员会，办公室设在政府办公室（政府办公室副主任兼任办公室主任），对突出生态环境问题进行统筹调度、督查督办、帮扶指导，推进问题整改销号。

3.强化考核管理。进一步完善各级环保督察机制，将生态环境保护工作纳入五个文明建设绩效和政府目标管理重要考核内容，推动形成党政同责、一岗双责、权责明确、齐抓共管的环保工作新机制。

五、生态环境监管能力薄弱，执法人员编制严重不足，环境执法监测能力建设滞后，难以适应当前生态环境保护工作的新形势、新要求。（完成整改）

1.增加生态环境机构编制。2019年至今，我州生态环境部门增加机构10个，其中副处级2个，正科级1个，副科级7个；增加全额拨款事业编制50名；增加领导职数24名，其中副处级2名，正科级5名，副科级17名。

2.加强人员力量配备。2021年，我州生态环境部门拟公开招聘16人，已经纳入了2021年州直事业单位招聘计划范围，并按程序平稳有序组织实施。其中，州区域生态环境监测站拟招聘6人，州环境评估服务中心拟招聘1人，泸溪生态环境监测站拟招聘3人，古丈生态环境监测站拟招聘2人，永顺生态环境监测站拟招聘2人，龙山生态环境监测站拟招聘2人。

3.强化业务培训学习。2021年上半年国家生态环境部举办了污染防治专题网络培训班，州政府分管副州长、8县市分管副县市长参加培训。已将习近平生态文明思想和上级决策部署纳入各级党校(行政学院)主体班教学内容。2021年生态环保相关工作已作为湘西州高质量发展综合绩效评价的重要内容整体纳入我州五个文明建设绩效考核指标体系。

六、跃进水库是吉首市饮用水源，现场督察发现在饮用水源一级保护区内有2处非法塔吊堆放场所。（完成整改）

1.开展整改和生态修复。吉首市“两违”大队牵头，相关职能部门联合执法，吉首市运达设备租赁有限公司暂存塔吊设备已完成清运，搭建的临时板房已拆除到位，当事人对塔吊堆放地块完成覆土植树。

2.建立巡查长效机制。水利部门制定跃进水库巡查制度，落实巡查监管责任，对库区内的日常巡查监测、管理维护建立巡查台账，安排专人对库区内垃圾定期进行打捞，保证库区水面清洁，建立一级饮用水源长效管理机制。

七、吉首市大田湾社区原德邦化工场地内还有2堆废料未清运，只简单的覆盖了防尘网，场内还存在一家无名塑料厂，生产废水直排到场区内。（完成整改）

该废旧塑料加工作坊生产用电设备及机械设备已经全部拆除，散流的废水已全部清理，堵塞的管道已疏通。原德邦厂内原料或废渣已进行妥善处置，转移至耀华锰渣库；由土地所有权人吉首市保障性安居工程建设投资有限责任公司聘请长沙金诚建筑有限公司将原德邦化工场地内废料运至耀华尾矿库处理闭库，共计4620立方米。

八、泸溪县洗溪镇平达建筑公司混凝土搅拌站位于武水河国家湿地保育区附近，没有任何审批手续，无污染防治措施，产生的废水呈强碱性，直排至武水河，对湿地水质和岸滩生态环境影响明显。（完成整改）

按照“两断三清”的标准，拆除了平达建筑公司混凝土搅拌站相关生产设施，依法取缔该公司，并对污染现场进行了清理。加强对该类企业的监管，杜绝类似现象再次发生。

九、湘西自治州所属县市城镇污水收集系统不完善，污水收集率未达既定目标。古丈县、永顺县（芙蓉镇）、龙山县等城镇污水处理厂均存在进水浓度明显偏低的问题，凤凰县官庄污水处理厂雨污未分流。乡镇污水处理建设进度缓慢。全州105个乡镇，目前实际建成运营的污水处理厂只有4个。（正在持续推进整改）

根据《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019-2022年）》要求，2019年，我州制定了《湘西自治州人民政府办公室关于推进城乡环境基础设施建设的通知》，计划2022年完成建制镇污水处理设施建设，基本实现建制镇污水处理设施全覆盖。各县市编制完成了99个乡镇（未包含6个城关镇）专项排水规划，并通过省级专家评审；2020年投入1.86亿元，建设吉首市矮寨镇、河溪镇，泸溪县洗溪镇，凤凰县阿拉营镇，花垣县边城镇，保靖县清水坪镇6座生活污水处理厂；2021年投入资金4.4亿元，基本建成27座建制镇污水处理厂。截至目前，全州69个建制镇已建污水处理设施38个，乡镇污水处理覆盖率38.38%，建制镇污水处理覆盖率55.07%，2022年计划新建31个建制镇污水处理设施，实现69个建制镇生活污水处理设施全覆盖。

十、纳入2020年污染防治“夏季攻势”考核目标任务的6个乡镇污水处理厂建设项目，目前仅完成2个，花垣县边城镇、吉首市矮寨镇和河溪镇等4个项目建设进度明显滞后。（完成整改）

1.吉首市矮寨镇、河溪镇污水处理厂及配套管网(400吨/日),已于2020年12月底前完成厂区和管网建设并通水试运行，于2021年4月1日投入运行，并完善了相关配套设施建设。

2.泸溪县洗溪镇污水处理站及污水管网( 100吨/日)，2020年11月底已经完成厂区和管网建设，12月初进入试运行阶段，通过省州检查验收，符合竣工要求。

3.花垣县边城污水处理厂于2021年6月通过政府购买服务的形式，引入湖南亿康环保科技有限公司花垣分公司进场开展硬件设施提质改造，目前,渗滤液处理能力100吨/日以上，运转正常。2021年5月完成800米废水排放专用管道建设，废水处理经检测达标后，通过专用管道排放，雨水通过专用雨水沟排放。

十一、城乡垃圾处置体系建设不健全，管理不到位。城乡垃圾处置体系建设进度滞后，吉首市、永顺县、龙山县里耶镇填埋场未完成无害化等级评定工作。建成乡镇垃圾中转站21座，数量偏少，不能满足需要。（正在持续推进整改）

州住建局（州人防办）制定出台了《湘西州农村生活垃圾收转运体系运行指导意见》对农村生活垃圾收集、运输与处理提出了技术标准和管理要求，规范农村生活垃圾收运、处置工作。2021年全州新建乡镇生活垃圾压缩转运站56座，截至目前，均已完工并投入使用。

十二、全州跨区域统筹布局了吉首、永顺2个生活垃圾焚烧发电项目，其中永顺县垃圾焚烧发电建设项目自2019年提交资料以来，项目推进较慢；吉首市垃圾焚烧发电建设项目计划2021年10月投运，但该项目目前仍在做基础工程，项目进展缓慢。（正在持续推进整改）

1.吉首市焚烧发电厂已完成投资43050万元，项目总体进度完成65%，其中土建工程完成85%，设备安装完成45%。12月底具备垃圾进场条件，进入联调联试。

2.永顺生活垃圾焚烧发电项目2021年9月9日完成与上海康恒环境股份有限公司谈判，9月23日签订《PPP项目合同》及相关协议，10月9日举行开工仪式，10月13日项目开始清表工作，现已完成清表工作96%。

十三、永顺县生活垃圾填埋场防渗治理项目计划2020年9月底完成，目前工作进度滞后，渗滤液污染隐患较大。（完成整改）

该生活垃圾填埋场一期整改完成了现状堆体整形1.8万平方米，临时覆盖1.8万平方米，现状截洪沟修复955米，挂网喷浆6669平方米，对现状锚固沟以上库区扩建21万平方米，扩容35.5万立方米，截洪沟955米。二期整改主要实施垃圾开挖、转运，防渗系统、渗滤液导排系统，地下水导排系统，沼气石笼等，新增日处理300吨的渗滤液应急处理设备，将地下水收集至备用池，再回抽至调节池进行达标处理排放。整个整改项目工作已全面完成。

十四、古丈县垃圾填埋场部分区域防渗膜破损，没有安装污染源自动监控设施。（完成整改）

对防渗膜进行了粘贴补漏处理，重新购置了土工布现场覆盖，通过了现场验收。采购自动监控和在线检测设备各一套，相关配套设备11台（件），已安装并完成调试与联网，2021年3月26日通过在线监控设施环保备案。

十五、凤凰县城市生活垃圾填埋场周边因山体多处塌方造成雨水沟堵塞。（完成整改）

已对垃圾场四周排水沟淤泥进行清理，排水沟加高30厘米，三体冲沟处增设挡水墙长11米,高40厘米，对排水沟维修，防止渗漏。目前已保持排水顺畅，雨污分流达到要求，未对垃圾填埋场产生影响。对凤凰县城市生活垃圾填埋场进行常态化管理，规范化运营，凤凰县住建局（县人防办）加强填埋场的运营监管，确保凤凰县城市生活垃圾填埋场正常运行。

十六、龙山县垃圾填埋场未安装在线监控设施，里耶垃圾填埋场监测井地下水部分指标超标，污水处理依靠应急设备处置，且设备老化不能发挥正常作用。（完成整改）

1.龙山县垃圾填埋场在线监控设施已在厂区污水总排放口安装调试完毕，目前场内在线监测已正常运行,接入政府监管部门，并与省生态环境部门联网每2小时实行数据实时上传，水质达标排放。

2.里耶垃圾填埋场已完成项目所有建设任务，填埋库区防渗系统修复已完成,渗滤液处理设备更新为100吨/天的新处理设备，调节池浮盖、填埋库区膜浮盖和雨污分流系统提质改造完成，在线监测设备已经投产运营并已经联网试运行完成。

十七、泸溪县垃圾处理场浓缩污泥池内浓缩液超过警戒水位，发生跑冒滴漏现象。（完成整改）

泸溪垃圾处理场跑冒滴漏现象的产生是由于2019年因其提质改造过程中未将原DN63浓缩污泥池回收管彻底拆除，而水池壁与浓缩管有缝隙，当水位过高后，出现滴漏。目前已对原废旧浓缩管进行开挖并拆除，对原浓缩管进行封堵，且将浓缩池水位蓄到高警戒水位进行24小时闭水实验，再无跑冒滴漏现象;同时重新安装一台全自动启动浓缩泵，当水位到达设置液位后，自动将污泥浓缩池内废水回灌至垃圾填埋区，从而形成一套“自查+自动”双保险模式，杜绝了浓缩液池内水位超过警戒线。

十八、花垣县垃圾填埋场渗滤液处理站设施未启用，废水排放口设置不够规范。（完成整改）

花垣县生活垃圾填埋场渗滤液处理站已完成硬件设施提质改造，完善管理运行模式，全面优化渗滤液处理站“生化+膜系统”处理工艺，提升处置效率。优化排水口雨污分流设置，完成800米废水排放专用管道建设，废水处理经检测达标后，通过专用管道排放，雨水通过专用雨水沟排放。目前，渗滤液处理站已正式运行，并运转正常，渗滤液处理量达到设计要求，处理能力在到100吨/日以上，实现了管理专业化、规范化。

十九、医疗废水废物处理欠规范。湘西自治州共有283家医院、乡镇卫生院，其中168家没有规范的污水处理站或配套医疗废水一体化处理设备，全州医疗废物集中处置未完全覆盖；乡镇卫生院医疗废物10-15天转运一次，存放时间明显过长，与国家要求不符。（完成整改）

全州公立医院均安装了污水处理系统，同时督促12家民营医院安装了医疗废水一体化处理系统。经督查督办，全州医院医疗废水一体化处理系统正常运行，并委托具有资质的检测机构按照国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)进行检测，均达标排放。各县市均与湘西优艺环保科技有限公司签订了《医疗废物收集运输处置服务合同》，明确按照国家要求的收集处置频次，由湘西优艺环保科技有限公司收集转运、集中处置。

二十、湘西自治州荣复医院医疗废水处理能力不足，古丈县人民医院新采购的医疗废水处理设施未及时安装到位，经采样监测，2家医院排放废水中粪大肠菌群超标。 （完成整改）

1.州荣复医院新增一台150m3/d一体化污水处理设备，确保废水处理达到预处理标准; 重新埋放外墙污水管道;化粪池及排放口清淤并加强消毒、投放次氯酸钠。经州疾控、检测机构进行排放采样，报告显示排放达标。

2.古丈县人民医院及时修复洁王子消毒系统并投入使用，新采购的医疗废水处理设施安装到位；完成了污水处理站室内地板砖铺设；排污口与采样口已规范并设立了标示标牌；相关处理台账和运行记录完善；已委托湖南华科环境检测技术服务有限公司司按月进行检测，经检测废水中的粪大肠菌群达到排入县城污水管网标准。

二十一、原吉首市长沙铁路顺安路料有限公司采矿权已列入关闭退出企业，并于2019年6月注销，但目前该公司仍未按要求做到“两断三清”，厂区内仍有大量的生产石料，生产设施设备未拆除，存在砂石加工生产的痕迹，该公司未制定生态修复方案，采石区未采取任何生态修复措施。吉首市马颈坳隘口采石场生产废水收集池和沉淀池修建简单，生产废水外溢至司老河，在有关部门下发停业整治通知后，该采石场每日仍有货料出入80余吨，应停未停，生产痕迹明显。（完成整改）

1.铁路采石场原采矿权人于2021年3月开始自行拆除厂区内部设备，目前设备及厂区内成品砂石已经完成清运，“两断三清”任务已完成。由于厂区土地为铁路用地，规划用途为仓储使用，业主正在办理临时规划建设许可。采矿权人落实相关生态修复义务，边坡治理工程已完成危岩清理、锚杆挂网、客土喷播等主体工程，对厂区周边进行较好地绿化，生态修复治理取得明显成效。

2.隘口采石场采矿许可证到期后，吉首市立即启动关闭程序，现已完成关闭，并进行公告注销。2021年7月30日，对马颈坳隘口采石场开展“两断三清”行动，目前工棚、生活板房及机械设备已全部拆除，并完成清运，“两断三清”已完成。2021年8月底，吉首市自然资源局委托省二四五队编制矿山生态修复方案，目前方案已编制完成，正在追索采矿权人生态修复义务。该两个采石场整改已达到预期目标。

二十二、龙山县先财采石场环境问题由中央环保督察信访件进行重点交办，尚未完全整改到位。（完成整改）

先财采石场采矿权已经注销，厂房设备均已完全拆除，完成了“两断三清”，现场排险已经完成，场内砂石已经清除平整，生态修复已经纳入全县“三废”治理计划，原反映的先财采石场的环境问题已经消除。

二十三、2018年10月，湘西自治州印发《关于从严从紧规范管理露天矿山开采加工的意见》，文件要求“到2020年，完成废弃矿山治理和生态修复60%以上”。督察发现，全州已关闭退出的108家企业，矿区生态修复和覆土复绿尚未完全启动，部分矿山企业仍未制定生态修复方案。（正在持续推进整改）

我州下发了108家关闭采石场生态修复问题清单，督促县市逐件明确生态修复责任主体，跟踪落实整改。开展“四废”综合整治和生态修复工作，明确责任领导，成立工作专班，现已摸清底数，明确整治方向，已经完成废弃矿山治理工作方案编制，正在督促业主开展生态修复工作，对新关闭退出的矿山督促企业严格依法依规开展矿山生态修复治理。全州共摸排废弃矿区和废弃砂石场435个，目前已完成治理283个，投入治理资金6000余万元。

二十四、湘西自治州已经编制完成新的县市砂土矿开采专项规划，通过规划管控，全州采石场数量2021年将减少至152家，2025年再压减至101家。但暂定保留的矿山仍有很多存在与生态公益林重叠、安全距离不足等问题，现在多处于停产待整改状态。受资源储量分布、生态红线规划、城镇开发边界、安全距离等多种因素限制，有的县市即使有矿权指标也很难挑选到完全符合条件的矿址。（完成整改）

全州已完成省州下达的砂石土矿采矿权注销目标任务，已完成砂石土矿专项规划编制上报。按照专项规划矿权设置要求，对生态红线、城镇开发边界线、安全距离已调整解决。砂石土矿专项规划已通过县、州、省三级评审，规划开采区块与生态红线、城镇开发边界、生态公益林重叠问题已作出调整，自然资源部门已将调整方案上报省自然资源厅及省林业局。

二十五、花垣县涧水溪一排水沟垃圾淤积较多，造成排水口堵塞。（完成整改）

花垣县城市管理和综合执法局组织污水管网组进行现场处置和疏通清理，管道检修井内清理出大量的木块、砖头、旧衣裤、烂鞋子等杂物，管道已畅通，过水流畅。同时，在抓好问题整改的同时，注重举一反三，找差距、补短板，积极加大日常管护力度，加强对整个城区污水管网检修井的清淤清渣作业，有效确保管道畅通，污水流畅。

二十六、吉首市细溪河排污截流不彻底，美世界小区部分生活污水未接入管网。（完成整改）

对美世界小区排污管道破损进行修缮，并对沿河两岸居民生活污水源头及排污管外流进行排查,对可能污水外流的管线全部进行更换及加固；完成沿河两岸居民生活污水源头排污口全面加固改造工作，重新替换安装了新的PVC排污管道,美世界小区至万溶江段1.5公里生活污水已收集到位并接入主排污管内；完成细溪河上游拦污，加装了不锈钢防盗网；完成河道再次清理，清除河道淤泥约8000立方米；完成沿河两岸环境卫生宣传工作，加装宣传牌。已完成省环保督察“回头看”指出美世界小区段问题整改。

二十七、泸溪县武溪镇火炉溪部分河段河面飘浮物密集，出现返黑返臭现象；泸溪县武溪镇鲶鱼溪黑臭水体治理项目进展滞后，督察发现仅完成前期基础性工作。（完成整改）

1.对火炉溪河面漂浮物和两岸生活垃圾进行清理，新修2个化粪池和垃圾收集桶等，加强日常监管，防止反弹。

2.鲶鱼溪黑臭水体治理项目实施垃圾清理、清淤工程，生态修复、生态护岸工程，控源截污，淤泥集中填埋场工程等。2021年8月完成工程竣工验收工作。

二十八、吉首市河溪水电站和上游水电站扩建均无环评批复，整改方案要求2020年10月底之前办理好环评手续，目前仍未办理到位。（完成整改）

2020年4月，吉首市自然资源局向省林业部门上报两个县级自然保护区撤销申请报告，同年6月经省林业部门审核通过并报省人民政府。已完成吉首市河溪和上游电站《河溪水电站建设项目环境影响报告书》和《上游水电站建设项目环境影响报告书》的编制和批复。

二十九、古丈县葛竹溪电站设备和厂房已拆除，现场进行了复绿，但电站上坡方向有储水池，存在安全隐患。 （完成整改）

古丈县水利局协调挖机一台，渣土运输车一辆，进驻现场施工，对压力前池进行填埋，共填埋渣土130余方，并在填埋表面撒播了草籽，消除了安全隐患。

三十、花垣县太丰冶炼有限责任公司危废超期贮存问题是中央环保督察及“回头看”、省级环保督察多次交办的问题，该问题整改通过县州审核、签署销号意见上报，审计署在专项审计中，发现太丰公司存在危险废物处置转移联单造假。2020年7月，省生态环境部门现场调查发现仍有大量酸浸渣混合物。（完成整改）

1.依法查处违法行为。生态环境部门依法对太丰冶炼有限责任公司和湖南三立集团股份有限公司违法行为立案查处，罚款30万元。交通运输部门依法对湘西土家人公司和泸溪顺达公司违法行为立案查处，罚款和没收违法所得11.2万元。公安部门刑事拘留4人，取保候审2人。

2.安全处置超期贮存危废。严格执行《危险废物转移联单管理办法》，依法依规安全转移花垣县太丰治炼责任公司超期贮存剩余酸浸渣，2020年8月4日至11月21日，太丰公司累计转运4828车共计158555.39吨酸浸渣，库内超期贮存的危险废物酸浸渣已全部完成转移。

3.贮存库地块生态修复。花垣县太丰冶炼有限责任公司编制《花垣县太丰冶炼有限责任公司酸浸渣贮存地块生态修复实施方案》,完成地块覆土，并播种草籽。

4.加强危险废物规范管理。举一反三，督促企业建立健全了环境保护管理制度、危废管理责任制度，加强危险废物规范化管理工作。

5.依法依规追究责任。省州县纪委监委已对州县两级政府及生态环境部门10名公职人员进行了问责，其中3人诫勉谈话，3人政务记过，3人政务记大过，1人留党察看一年和政务撤职。

三十一、2018年省级环保督察指出部分企业未办环评审批手续，虽经整改，但督察发现吉首经开区仍存在未批先建企业1家、未验先投企业5家，其代管的河溪工业园区有未批先建企业1家、未验先投企业3家。（完成整改）

省生态环保督察“回头看”反馈指出问题8家企业中，除《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改后不需要办理环保手续的河溪液化气经营部、湖南海宏昌电子科技有限公司、湖南吉大检验检测有限公司、湖南创汇源新能源有限公司、湖南万向装饰工程有限公司、湘西鑫峰山河工贸有限公司6家企业外，湖南瑞盈光电科技有限公司、吉首宏佳达有限公司2家企业均已完成自主验收和备案，整改完成。

三十二、吉首市部分烧烤夜市摊点油烟污染问题依然存在。（完成整改）

吉首市对城区夜市烧烤门店进行摸排，发现吉首城区内涉及油烟污染夜市门店共计281家，全部已安装油烟净化设施并正常使用。2021年3月起，在吉首城区内全面开展城区夜市烧烤油烟污染专项整治行动,强化经营者环境治理主体责任，严格执法监管，依法取缔露天餐饮、露天烧烤行为，引导大排档摊点进店经营，努力构建夜市油烟污染整治和管理长效机制。督促夜市烧烤店安装油烟净化设施并正常使用。将夜市烧烤油烟污染整治工作纳入日常工作内容，不断强化巡查、执法力度，建立健全夜市烧烤油烟专项整治长效管理机制。

三十三、吉首市个别地点存在擅自焚烧生活垃圾的现象。（完成整改）

加强宣传，营造氛围，通过城郊设置警示牌、举报电话，利用社区宣传栏、“村村响”广播，做好宣传；加强巡查，及时查处，对城区、城郊结合重点区域、重点路段进行覆盖式专项巡查，及时查处；加强联动，严格考核，将焚烧垃圾整治情况纳入每月网格化管理和每月目标管理考核内容。目前，吉首市城区特别是城郊结合部擅自焚烧生活垃圾现象由少转无，治理成效明显。

三十四、吉首市一些建筑工地未做到“六个100％”，扬尘污染问题突出。（完成整改）

吉首市建筑工地共新建冲洗设施12套,主干道围墙和建筑物楼层降尘喷淋系统12套，移动式降尘雾炮机18台，安装扬尘监测系统14套、视频监控设备14套，硬化道路3.9千米，周边围挡4.7千米，浮土、沙石等易扬尘覆盖3.5万m2，专职保洁人员43人次,运输车辆全部配备覆盖篷布;并严肃责令项目责任单位严格按照“六个100%”要求进行施工。

三十五、湘西自治州需要开展尾矿库污染治理或闭库49座，已完成治理或闭库10座。龙山县飞龙锌业有限公司铅锌尾矿库尚未启动治理，17座尾矿库尚未完成治理。（完成整改）

应急管理部门和生态环境部门联合对全州49座需要开展污染治理或闭库的尾矿库进行一次全面排查，摸清尾矿库存在的环境隐患，建立问题清单。按照“一库一策”工作要求，完成尾矿库风险评估、突发环境事件应急预案和污染防治方案编制工作，完善尾矿库污染防治相关资料归档。组织对尾矿库周边环境进行严密监控，责令制定尾矿库污染治理方案并启动生态修复工作。对未完成闭库的尾矿库安全隐患进行排查整治，完成尾矿库闭库；对未完成污染治理的尾矿库受污染土壤进行土地整理，制定治理方案，并启动土壤修复，加快废水治理项目进度，确保外排废水达标，对尾矿渗滤液在废水治理项目完工前进行应急处理。开展尾矿库污染防治，全面排查尾矿库环境风险，并加强周边环境监测预警。

三十六、保靖县钟灵山锰渣库渗滤液处理站出口废水氨氮浓度超标，废水在线监控设施数据异常；保靖县志民锰业渣库整治未按闭库设计文件要求进行覆膜、建设排水沟，渗滤液未完全收集，渣库防洪沟水、库底涵洞水及渗滤液收集池内渗滤液的监测数据显示超标，渗滤液处理合同及转移台账造假。（完成整改）

1.钟灵山锰渣库:钟灵山工业园历史遗留锰渣风险管控项目已完工，库内积水问题已解决；历史遗留锰渣风险管控项目已完工，所有锰渣已封场管控；氨氮处理设施设备已安装调试，出水达标，运行正常。对在线监控设备进行调试整改，采购设备已安装调试，数据恢复正常。

2.志民锰业渣库：按要求进行了覆土覆膜、生态恢复;完善了库内截排水沟及防渗建设;对尾矿库的渗滤液进行了收集，与天和锰业签订了渗滤液处理合同，转运至天和锰业出水处理站进行处理，建立了转运处置台账。

三十七、花垣县文华锰业锰渣库整治未按时间进度要求及时整改到位。（完成整改）

1.科学制定整改方案。2019年底来，相关部门多次论证，聘请了技术单位开展工程地质勘查、环境影响评价和可行性研究，编制了《花垣县文华锰业有限责任公司尾矿库环境污染治理项目实施方案》，对锰渣回采转运和填埋场建设从环保方面提出了具体的技术方案和工程措施，并通过了专家评审。最终决定对文华锰渣库进行搬迁治理。

2.倒排工期，狠抓问整改。2020年3月，启动文华锰渣库二期库锰渣搬迁环境治理工程，11月7日启运，共计完成锰渣转运449471.69吨，已完成文华锰渣库库底治理、库外污染物清运等相关工作，完成对杨家寨填埋场封场施工。文华锰渣库老库渗滤液通过收集池收集，转运至振兴污水处理厂处理后达标排放。按时限要求完成了文华锰业突出生态环境问题的整改工作。

三十八、湘西自治州相关职能部门责任落实不够，协调配合不紧，监管不到位。州发改委未按照《湘西自治州尾矿库污染防治工作方案》（州环委办函〔2020〕5号）要求担起统筹协调职责，州生态环境局和州应急管理局两个牵头单位缺乏有效协调沟通，尾矿库治理台账不规范，数据不一致；州、县水利部门对尾矿库污染防治工作的职责认识不够，对未落实水土保持要求的行为查处少，配合尾矿库闭库治理工作不力；州财政对尾矿库污染防治工作投入治理资金不足。（完成整改）

州发改委：思想高度重视，制定整改方案，压实工作责任，多次组织召开专题会议或相关单位联席会议。与相关州直部门三次开展联合调研，并形成专题汇报材料。建立信息月报制度，每月报送最新情况及工作中存在的问题和困难。积极争取尾矿库治理专项资金4625万元。

州生态环境局、州应急管理局：以州生态环境保护委员会办公室名义下发了《湘西州尾矿库环境风险隐患排查治理专项行动方案》，明确了相关单位责任，对全州所有尾矿库环境风险隐患进行全面排查。经排查，制定了126座尾矿库问题清单，明确了整改措施和整改方案。联合下发了《关于建立健全尾矿库协调联动机制进一步做好尾矿库综合防治工作的意见》，通过建立健全协调联动机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的工作长效，达到部门责任落实，协调配合紧密，监管履职到位。

州水利局：下发限期整改通知19份，逐库制定整改措施。有主保留库全部落实了水土保持方案编制，并按方案落实了水土保持措施;其余无主库均配合牵头部门在闭库治理中落实了水土保持措施。经复核，全州尾矿库存在的水土保持方面的问题已全部解决。

州财政局：积极调整州本级财政预算支出结构，2021年州本级财政预算已安排到位省生态环境保护督察“回头看”及尾矿库环境污染防治专项问题整改资金14000万元(其中年初预算5000万元、年中预算追加9000万元),较2020年的6000万元(其中年初预算3000万元、预算追加3000万元)增加了8000万元、增长了133.33%，投入额度及强度为历年之最，完成了污染防治的筹资任务。

三十九、湘西州部分尾矿库的闭库、环境治理都是较早期完成的，企业整治资金投入不足，与目前的技术规程和新的治理要求有一定差距，存在防洪排水系统不完善、覆土植被未达要求、环境治理资料不全等问题。（完成整改）

全面开展尾矿库环境隐患排查工作，建立问题清单，完善尾矿库环境治理相关资料和台账。制定整改方案，确保尾矿库突出环境污染得到有效治理。对需要闭库的尾矿库启动闭库，恢复生态，改善周边土壤及地表水环境质量。

四十、保靖县钟灵山尾矿库内有非法采砂点1处。（完成整改）

经实地核查和镇村走访了解,该砂石采点位于工业园区锰矿尾砂坝附近, 2020年上半年以来，工业园区周边群众在该点进行零星取砂自用，现场无生产人员及加工运输设备，没有用于砂石买卖。在采砂路口设置路障，禁止车辆通行；村支两委和工业园区管委会联合安排专人定期巡查,禁止采砂；便道暂时予以保留，待钟灵山工业园区历史遗留锰渣风险管控项目工程施工完成后，再按照要求进行管理以及对相关区域进行复绿。

四十一、龙山县飞龙锌业有限公司铅锌尾矿库排洪设施损毁、坝体渗漏。（完成整改）

2020年10月委托湖南蓝天勘察设计有限公司编制闭库治理方案;11月由州生态环境局龙山分局委托湖南科博检测技术有限公司对龙山县飞龙锌业有限公司铅锌尾矿库(即毛尖坝尾矿库)及废弃选厂污染状况进行初步调查; 11月22日龙山县人民政府依法关闭飞龙锌业有限公司铅锌尾矿库,由县应急管理局委托华钥矿山技术服务有限公司作为施工单位、天鉴国际工程管理有限公司作为监理单位实施闭库治理工程;12月25日委托湖南中化恒科工程设计有限公司进行安全现状评价,该公司作出“无重大安全隐患,具备闭库验收条件”的安全现状评价报告; 12月29日组织闭库治理工程安全设施竣工验收,专家组和验收组一致认为龙山县飞龙锌业有限公司铅锌尾矿库闭库治理工程达到验收条件,通过验收。