附件

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

一、打造绿色低碳发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.实施碳达峰碳中和行动 | 州发改委 州生态环境局 州住建局 州工信局 | 1.编制完成碳达峰实施方案各领域子方案及各县市区碳达峰实施方案。编制完成《湘西州2023年碳达峰工作要点》。 | 2023年7月，州人民政府印发《湘西自治州碳达峰实施方案》（州政发〔2023〕7号），州碳达峰碳中和工作领导小组办公室印发《湘西州2023年碳达峰碳中和工作要点》。减污降碳协同增效、绿色低碳全民行动等部分州级层面行业领域碳达峰子方案已编制完成，各县市碳达峰实施方案全面启动编制。 | 75% |
|  |  | 2.严把“两高”项目立项入口并根据我州“两高”项目变化实际情况，适时动态更新“两高”项目清单。 | 建立“两高”项目清单，根据“两高”项目变化实际情况，适时动态更新。 | 75% |
|  |  | 3.全州氮氧化物、挥发性有机物2021-2023年重点工程减排量累计不低于429吨、266吨。 | 该项指标是全年性的减排任务，未进行阶段性统计。目前，已上报系统削减氮氧化物809吨，挥发性有机物202吨，待省厅审核。 | 75% |
|  |  | 4.推进绿色建筑、装配式建筑,被认定星级绿色建筑1个，装配式建筑占比25%。 | 截止目前，全州新开工建筑面积140.44万㎡，其中装配式建筑面积为16.68万㎡，装配式建筑占比11.9%；认定星级绿色建筑0个。 | 50% |
|  |  | 5.全州单位GDP能耗下降2.45%以上。 | 1-9月全州单位GDP能耗下降率数据暂无，预计下降2%左右。 | 75% |
|  |  | 6.规模工业万元增加值能耗较2020年下降6%。 | 1-8月全州规模工业万元增加值能耗同比下降13.61％。 | 75% |
| 2.加快清洁能源开发利用 | 州发改委 | 1.编制《湘西自治州能源领域碳达峰实施方案》、《湘西自治州充电设施专项规划》《湘西自治州储能专项规划》等文件。 | 已编制完成《湘西自治州能源领域碳达峰实施方案》、《湘西自治州充电设施专项规划》《湘西自治州储能专项规划》初稿，并征求了各县市区、州直有关部门意见，待专家评审后按程序正式印发。 | 75% |
|  |  | 2.继续加强能源网络建设，推动风光项目开工建设，完成投资20亿元以上。 | 全州能源项目完成投资10.508亿元。其中，电网建设完成投资3.88亿元，新能源产业完成投资5.5亿元，风电、光伏发电项目完成投资0.71亿元。 | 52.5% |
|  |  | 3.新能源产业链上企业产值增长12%以上,税收增长12%以上，研发经费投入增长12%以上。 | 新能源产业链上企业实现产值29.37亿元，同比增长3%，税收0.564亿元，同比增长-21%。 | 50% |
|  |  | 4.新能源产业链引进项目3个,新增规模工业企业2户，完成年度产业项目投资任务。 | 新能源产业链新签约项目7个，完成年度产业项目投资任务。 | 75% |
| 3.推进生态产品价值实现机制 | 州发改委 | 积极申报生态产品价值实现机制试点工作。 | 待省级层面下达生态产品价值实现机制试点申报通知，暂无进展。 | 20% |
| 4.大力发展林业碳汇 | 州林业局 | 1.建立林业碳汇备选资源数据库；编制林业碳汇“碳达峰”相关工作方案；修改完善林业碳汇试点县工作方案。 | 1.各县市完成建立林业碳汇资源基础数据库，州林勘院正在审核。 2.完成湘西州林业生态系统碳汇能力提升实施方案初稿编制。 3.完成林业碳汇试点县工作方案编制，花垣县正在与湖南森海碳汇开发有限责任公司商谈合作开发林业碳汇。 | 80% |
|  |  | 2.建立国储林建设基础资源备选数据库；积极申报国家木材战略储备基地中央预算内投资项目；继续完成泸溪、古丈、龙山三县欧洲投资银行贷款湖南森林增效提质项目。 | 各县市完成建立林业碳汇资源基础数据库，州林勘院正在审核。泸溪、古丈、龙山完成欧洲投资银行贷款湖南森林增效提质项目。完成国家储备林基地中央预算内投资项目申报。 | 80% |
|  |  | 3、按时拨付生态补偿资金，加强对全州生态公益林管理；完成公益林、天然林优化整合省定工作。 | 1.公益林、天然林补偿资金发放方面，凤凰县、泸溪县基本完成，古丈县、花垣县、保靖县、永顺县正在发放，吉首市、龙山县暂未发放。 2.按季足额发放生态护林员工资，加强生态护林员日常管理。 | 75% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

二、打造生态修复治理样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.加强生态环境总体管控 | 州自然资源和规划局 州生态环境局 | 1.完成州级国土空间总体规划审批。 | 湘西州国土空间总体规划已形成成果，并通过州委常委会、州人民政府常务会审定和州人大常委会审议，8月报请省人民政府审批,待省人民政府批复。 | 90% |
|  |  | 2.完成“一张图”实施监督信息系统建设。 | 州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定，开始试运行。 | 90% |
|  |  | 3.配合省生态环境厅开展深化排污权有偿使用工作；全州化学需氧量、氨氮重点工程减排量完成省定任务。 | 1.按照省生态环境厅的要求持续推进中，目前完成13笔交易。 2.全州化学需氧量、氨氮重点工程减排量是全年性的减排任务，未进行阶段性统计。 | 75% |
| 2.深入推进生态系统修复 | 州生态环境局 州林业局 | 1.完成《湘西州龙山县、保靖县、花垣县、吉首市2023年历史遗留矿山生态修复项目》《湘西州永顺县、古丈县、凤凰县、泸溪县2023年历史遗留矿山生态修复项目》两个项目，投资5046万元，修复矿山面积263.28公顷。 | 2023年度全州历史遗留矿山180个图斑，已完成主体工程175个，正在施工5个。考核面积228.23公顷，已完成主体工程面积235.96公顷，考核面积完成率103.4%。 | 100% |
|  |  | 2.完成县域生物多样性调查及数据汇总，提交调查报告。开展“旗舰”物种、特有物种调查、监测与保护。开展打击走私野生动植物“清风行动”及“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传活动。 | 1、全州8县市生物多样性调查已完成州级验收、州级调查报告编写。9月12日省级评审验收已完成，县域生物多样性调查工作已阶段性完成。 2、8个国家级、省级自然保护区都确定了旗舰野生动物保护物种，分别对8种珍稀濒危野生动物物种进行重点保护，野生动物种群和数量都有明显增加。 3、全州多形式开展“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传教育活动，开展了已打击走私野生动植物的专项“清风行动”。 | 75% |
| 3.全力打好三大保卫战 | 州生态环境局 | 1.吉首市城区年空气质量优良率以省定任务为准。确保空气环境质量稳居全省第一，国控断面水环境质量进入全国前30强。 | 1-8月，吉首市环境空气质量综合指数2.62，排名全省第一。 | 75% |
|  |  | 2.完成“夏季攻势”涉挥发性有机物整治省定任务。 | 省下达我州2023年“夏季攻势”涉挥发性有机物治理项目2个已全面完成。 | 100% |
|  |  | 3.在武水、酉水等河流因地制宜实施河流水生态修复工程。 | 正在实施武水万溶江泡水河小流域水环境治理及生态修复工程、武水吉首段细溪河、岷杭冲、湾溪河流域及典型片区水生态修复工程等水污染防治项目。 | 75% |
|  |  | 4.完成纳入省级民生实事的72个农村“千人以上”饮用水水源保护区规范化建设任务。 | 72个农村“千人以上”饮用水水源保护区规范化建设任务已全面完成整治。 | 100% |
|  |  | 5.2023年，地表水国省控断面水质达标率、县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率均达到100%。 | 1-8月，全州39个省考断面(含国考)Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为100%。湘西州开展监测的2个地级城市集中式饮用水水源地水质均达标，水源达标率为100%。 | 75% |
|  |  | 6.全州土壤和地下水环境质量总体保持稳定，重点建设用地率保持100%，受污染耕地安全利用和严格管控达到省定考核目标。 | 1.1-8月完成建设用地土壤环境调查67个，确保建设用地安全利用； 2.受污染耕地安全利用和严格管控工作省级任务下达91%，当前序时推进中，完成阶段性目标。 | 75% |
|  |  | 7.抓好危险废物事中事后监管，推动强化危险废物监管和利用处置能力改革，严厉打击涉危险废物违法行为，推进小微企业危险废物收集试点工作基本落实。 | 1、完成319家产废单位2022年危险废物申报登记、294家产废单位2023年管理计划备案及7家危险经营单位经营年报、产废年报申报；2、上报了《湘西州小微企业危险废物收集试点建设方案》，7月经省生态环境厅批复，已组织6家试点单位实施试点工作，2家试点企业已通过环评审批，正在抓紧建设，其余4家正在进行环评或环评变更中；3、开展了湘西州危险废物经营单位环境安全专项整治行动，出动25余人次，对8家经营单位开展了现场排查，排查发现的11个问题已全部整改完毕。 | 75% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

三、打造生态文化旅游样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.全力打造全国民族生态文化旅游助推乡村振兴示范区 | 州文旅广电局 | 1.召开全国文旅赋能乡村振兴现场经验交流会，总结提炼典型案例，出台政策文件。 | 6月4日至6日，全国文化和旅游赋能乡村振兴工作现场经验交流会在我州顺利召开，大会取得了圆满成功。本次会议总结提炼16个湘西州典型案例，出台政策文件《湘西自治州推动文化和旅游赋能乡村振兴若干措施》（州政办发〔2023〕17号）。 | 100% |
|  |  | 2.完成2023年度矮寨·十八洞·德夯大峡谷5A级景区复核迎检工作。 | 已完成省级2023年复核迎检工作及州级2023年复核工作。 | 100% |
|  |  | 3.抓好吉首市德夯苗寨景区整体提质、十八洞5A级旅游景区提质升级、花垣县十八洞田园综合体（一期）等项目完成年投资计划4.7亿。 | 三个项目1-8月已完成投资2.626亿。 | 55.7% |
| 2.大力推进全域旅游创建 | 州文旅广电局 | 1.全力做好国家文旅部现场验收工作，凤凰古城成功创建国家5A级旅游景区。 | 凤凰古城旅游区创国家 5A 级旅游景区已接受国家文旅部暗访，完成对凤凰古城现场指导以及整改方案指导。 | 75% |
|  |  | 2.实施一处以上文物保护项目。 | 凤凰古城堡舒家塘、拉毫营盘二期工程完成招投标程序。省文物局组织技术交底会，项目实施中。 | 75% |
|  |  | 3.推动老司城景区开展国家5A级旅游景区创建工作。推动乌龙山大峡谷、沅水画壁景区创建国家4A级旅游景区，成功创建1家4A级及以上旅游景区。 | 老司城5A级国家旅游等级景区创建已启动，老司城土司大营旅游基础设施提质改造今年已投资4000万元。4A景区创建方面：花垣县古苗河百瀑大峡谷景区景观质量现场评审今年已通过，龙山县乌龙山大峡谷景区现场评定准备基本完成，古丈县墨戎苗寨景区景观质量现场评审且已通过。 | 75% |
| 2.大力推进全域旅游创建 | 州文旅广电局 | 4.评选8家州级及以上乡村旅游重点村，3家四星级及以上乡村旅游区（点）。在芙蓉镇、里耶八面山省级旅游度假区基础上，持续推进国家级旅游度假区创建。 | 完成1个湖南省乡村旅游重点镇（花垣县双龙镇）、4个湖南省级乡村旅游重点村（吉首市矮寨镇中黄村、永顺县灵溪镇洞坎村、花垣县龙潭镇双坪村、保靖县复兴镇甘溪村）的现场评定工作。古丈县青竹山庄、龙山县六合民居、永顺县圣女湖申报五星级乡村旅游区点的现场评定已结束，正在等待评定结果，正在开展四星级乡村旅游区点现场考评。 | 75% |
|  |  | 5.2023年全州接待游客4500万人次，实现旅游收入460亿元。 | 前三季度，全州预计累计接待游客4870.16 万人次，实现旅游收入478.02亿元。 | 100% |
| 3.大力推进国家级水利风景区创建 | 州水利局 | 加大与省厅对接力度，积极申报果利河水利风景区创建工作。 | 已与省水利厅对接并明确国家级、省级水利风景区申报程序及申报要求；经现场调研检查，龙山果利河水环境问题得到极大改善，城区大成酒店段已完成城市污水收集管网建设，果利河水质达Ⅲ类,达到水利风景区申报水质要求；跳鱼洞电站水质省考断面水质达Ⅲ类。 | 75% |
| 4.大力释放生态红利福利 | 州文旅广电局 | 1.开展民俗节庆非遗项目展示展演10场以上。 | 1—9月，全州在民族文化园、德夯苗寨、十八洞、红石林、凤凰古城、沅水画壁、吕洞山、惹巴拉、芙蓉镇等景区开展非遗进景区展示展演及普及培训活动22次。 | 100% |
|  |  | 2.开展等级旅游民宿创建工作，引导、推荐、发动州内优质民宿积极申报湖南省五星级、四星级旅游民宿1个以上。 | 已完成湖南省五星级民宿申报1家（保靖县202民宿），湖南省四星级民宿申报1家（泸溪县遇见美宿）；文旅部9月23-24日已组织专家对倾城轻奢民宿申报国家乙级民宿进行现场评定。 | 100% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

四、打造矿业绿色发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色矿山建设 | 州自然资源和规划局 州应急管理局 | 1.按季度开展矿山执法行动，打击偷采盗采、超深越界开采等违法行为。 | 花垣县已完成三季度矿山执法任务，严厉打击偷采盗采、超深越界开采等违法行为。 | 75% |
|  |  | 2.积极开展绿色矿山建设，2023年新建矿山全部按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营。 | 截至目前，已建成绿色矿山21家，另有1家已评估待入库，1家已完成建设待评估，1家正在建设中；累计建成国家级绿色矿山1家，另拟申报2家国家级绿色矿山（5年一申报，预计2024年准备资料，2025年申报）。 | 75% |
| 2.推进绿色矿业转型升级 | 州工信局 | 1.全州绿色矿业年产值过亿元企业突破8家。 | 全州矿业产值过亿元的企业已达8家。花垣县：东方矿业公司、三立公司、太丰公司、兆科公司；保靖县：轩华公司、中锦公司；泸溪县：蓝天公司、鑫海公司。 | 100% |
|  |  | 2.绿色矿业及新材料产业链产值突破210亿元。 | 全州新材料产业链企业（锰锌钒铝）41家，完成工业产值52.4亿元，同比下降14.3%；实现税收4577.7万元，同比下降11.4%。除铝业增长外，锰锌钒业均大幅下降。 | 50% |
| 3.推进“绿色园区”建设 | 州发改委 | 1.完成园区闲置土地处理年度任务，提高集约用地水平。 | 截至目前，全州园区已处置批而未供土地2840.33亩，处置率66.7%；已处置闲置土地420.77亩，处置率94.4%；处置低效用地5285.15亩，处置率78.3%。 | 75% |
|  |  | 2.力争泸溪高新区完成化工园区申报，支持花垣高新区化工园区申报。推进湘西高新区调区扩区。 | 1.泸溪高新区因拟申报的化工园区地块不在园区核准范围内，需完成调区扩区后方能上报资料；且园区亩均产值与省扩区标准差距较大，化工园区申报工作较慢。花垣产业开发区今年拟创建省级高新技术产业开发区，化工园区申报处于探索阶段。 2.湘西高新区园区发展方向区划定获省自然资源厅批复。 | 50% |
| 3.推进“绿色园区”建设 | 州发改委 | 3.完善园区污水处理设施，推进保靖产业开发区钟灵山污水处理厂、吉首经开区污水处理厂建设，古丈县栖凤湖污水处理厂完工。 | 1.保靖产业开发区钟灵山污水处理厂目前雨水调蓄池施工完成待交付，综合楼、配电房正在进行抹灰施工，FMBR池主体完成70%，消毒回水池主体施工完成，预处理池完成主体施工完成50%。 2.古丈县栖凤湖污水处理厂建设项目防护挡墙、三通一平已完成，部分设备已入场，等栖凤湖风景名胜区调规后方可进一步施工。 3.吉首经开区污水处理厂完成主体建设进度的88%，设备安装完成65%，完成一条日处理1万吨生产线通水调试，预计12月底共完成日处理2万吨生产线通水调试。 | 75% |
|  |  | 4.泸溪高新区光伏发电项目完工。 | 目前已完成湖南中港铝业科技有限公司、湖南华美兴泰科技有限责任公司屋顶光伏发电项目，总投资完成560万元，湖南鑫隆陶瓷有限公司屋顶光伏发电项目目前正在进行走前期设计程序。 | 75% |
|  |  | 5.培育5家以上企业创建国家级、省级、州级绿色制造体系建设计划。 | 2023年2月21日，组织申报2023年湖南省绿色制造体系创建计划，推荐泸溪高新技术产业开发区申报2023年湖南省绿色园区；酒鬼酒股份有限公司、湘西宏成制药有限责任公司、永顺县泰丰建材有限责任公司、湘西沃康油业科技有限公司共4家企业申报2023年湖南省绿色工厂；湖南恒裕新材料科技发展有限公司、湖南众鑫新材料科技股份有限公司共2家企业申报2023年湖南省绿色供应链管理示范企业。共培育7个单位创建省级绿色制造体系建设计划。 | 75% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

五、打造绿色食品发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色食品产业链建设 | 州农业农村局 | 1.绿色食品产业链链上企业产值增长12%以上；税收增长12%以上。 | 全州绿色食品产业链产值59.87亿元、税收115.32万元，分别增长13.8%、13.2%;全州仅茶叶可完成产量1.35万吨、产值46.15亿元，产量与去年同期基本持平，产值增长9.8%,为全州优势产业链建设贡献了绿色食品产业链力量。 | 85% |
|  |  | 2.完成冷链物流设施建设省定目标任务。 | 截至目前，全州已有231家实施主体进行实地建设，共建有289个冷库设施，已拨付项目补贴资金3818.5186万元，预计新增库容12.57万立方米。 | 75% |
|  |  | 3.农业特色产业稳定在400万亩以上。 | 农业特色产业已达432万亩。 | 100% |
|  |  | 4.农业特色产业综合产值达395亿元。 | 农业特色综合产值345亿元。 | 87.3% |
|  |  | 5.2023年不是省级龙头企业申报认定年，该年度开展州级龙头企业申报认定，州级龙头企业目标为新增20家以上。 | 截至9月底，收到县市推荐新申报州级龙头企业39家，正在对申报企业的资料进行审核。预计10月中旬组织专家评审，10月下旬对评审合格的企业开展实地核查，11月将最终结果报请州政府审核。 | 75% |
| 2.推进“两品一标”建设 | 州农业农村局 | 全州绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品总数达200个以上。 | 截止当前，全州“两品一标”有效总数199个，其中绿色食品148个，有机产品38个，农产品地理标志13个。 | 99.5% |
| 3.推进农业园区建设 | 州农业农村局 | 1.永顺国家现代农业产业园计划完成投资0.5亿元、实现农业总产值8.5亿元； | 已完成投资4200万，猕猴桃生产产值达到2.83亿元，综合产值预计4.6亿元，柑橘等主导产业还未进入收获期，产值暂时无法统计。 | 84% |
|  |  | 2.花垣国家农业科技园区计划生产总值增长10%以上，达17.49亿元、居民人均可支配收入增长10%以上达16335元。 | 双创孵化基地标准厂房7栋已完成建设，湘西黄牛研究院、智慧农博园实现挂牌，湘西黄牛工程技术研究中心完成提质改造，花垣国家农业科技园区前三季度预计完成总产值10.28亿。 | 58.8% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

六、打造生态宜居城乡建设样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.实施城市品质提升行动 | 州住建局（州人防办） | 1.2023年实施城镇老旧小区改造223个，涉及楼栋数905栋，户数13988户，面积132.928万平方米。 | 截止9月底，全州8县市223个老旧小区改造已全部开工，完成投资额24343万元。 | 75% |
|  |  | 2.在2023年底全州建成区绿地率提高到34.27%，绿化覆盖率提高到37.73%，人均公园预计达到10.10平方米/人。 | 截止目前我州建成区绿地率达到32.95%，人均公园绿地面积达到9.65平方米/人。 | 60% |
|  |  | 3.城镇新建建筑中绿色建筑竣工面积占比在65%以上。 | 城镇新建建筑中绿色建筑竣工面积占比为70.15% | 75% |
| 2.规范农村住房建设管理 | 州住建局（州人防办）、州农业农村局、州自然资源和规划局 | 1.补充完善《湘西自治州农村住房建设示范图集》，加大推广应用。 | 编印50套苗族、土家族、新中式风格的《湘西自治州农村住房建设示范图集》，供农户免费扫码选用，泸溪县、古丈县、永顺县、保靖县、凤凰县结合本地实际，各编印10套《示范图集》。 | 75% |
|  |  | 2.培训乡村建设工匠1500名,持续组织开展“工程师”“设计师”下乡活动。 | 完成培训乡村建设1500工匠人，有效弥补了当前农村专业技术力量薄弱的问题；督促县市住建局持续开展“双师”下乡活动，加强对农村住房建设施工质量和安全监督管理。 | 100% |
|  |  | 3.督导县市对辖区内新建房屋施工质量安全情况进行实地抽查不少于4次，抽查比例不低于新建房屋总量的20%。 | 1-9月来，全州共开展3次农村新建房屋质量安全抽查工作，累计抽查634户。 | 75% |
| 3.完善城乡垃圾污水治理 | 州住建局（州人防办） | 1.推进城市污水管网新建改造工程，2023年吉首市完成新建改造城市污水管网8公里，其余各县完成污水管网新建改造5公里（全州共43公里）。 | 积极推进城市污水管网新建改造工程，目前全州共完成城市污水管网新建改造共37.1公里，完成投资8101.3万元； | 86.3% |
|  |  | 2.2023年6月底前完成永顺县垃圾焚烧发电项目点火焚烧；6月底前完成古丈县垃圾填埋场问题整改。 | 永顺焚烧发电建设项目计划完成3.2亿投资，目前已完成2.97亿，6月20日已实现点火烘炉，正在进行后续运营所需各项设备安装建设工作。古丈县生活垃圾填埋场问题整改已经完成“利剑行动”已经完成销号。 | 100% |
|  |  | 3.规范乡镇污水处理厂运行管理，加快垃圾收运设施建设，年内建成垃圾中站站11座。 | 2023年计划新建垃圾中转站11座，其中：花垣县4个（边城镇、民乐镇、吉卫镇、龙潭镇）垃圾中转站正进行基础施工；永顺县7个垃圾中转站（两岔乡、对山乡、朗溪乡、润雅乡、车坪乡、万民乡、盐井乡）已开始主体施工，可于年内完工。 | 75% |
| 4.整治提升村容村貌 | 州乡村振兴局 州水利局 州生态环境局 州卫健委 | 1.2023年全州农村户厕改厕计划17478个，其中：龙山县3102个、永顺县3931个、保靖县1667个、花垣县457个、古丈县1632个、吉首市1500个、凤凰县3050个、泸溪县2139个。 | 截止9月25日，共完成改厕8191个，其中吉首市526个、泸溪县1063个、凤凰县1471个、古丈县1200个、花垣县276个、保靖县956个、永顺县1464个、龙山县1235个。 | 46.9% |
|  |  | 2.全年完成农村供水保障工程投资6000万元以上。 | 截至9月底已完工63处，完成工程投资6038.01万元，占州定民生实事考核任务的100.63%。 | 100% |
|  |  | 3.完成生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划，任务完结率100%。开展农村小型集中式供水卫生安全巡查服务，覆盖率100%。于枯水期、丰水期分别在全州随机设置监测点，用于涉及饮用水传染病的防治。 | 1.全州生活饮用水双随机监督任务共14家，已完成监督3家，监督完成率21.43%。 2.全州农村集中式供水共115家，监督巡查乡镇集中式供水单位共84家，覆盖率73%。 3.州卫健委对农村饮水水质采取抽检的方式，共采集样品424份，合格率为96.46%。 | 50% |
| 5.加强历史文化保护 | 州住建局（州人防办）、州民宗局、州自然资源和规划局、州文旅广电局 | 1.清理历史建筑确定工作，认定公布符合标准的历史建筑，录入历史建筑信息平台，并挂保护标志牌。 | 保靖县15栋、龙山县17栋已完成并录入国家历史建筑系统平台。 | 75% |
|  |  | 2、完成历史文化名村保护规划编制。 | 凤凰县第六批省级历史文化名村已委托技术单位编制保护规划，通过现场走访、收集整理资料，现已完成初步成果，正在征求各职能部门意见。花垣县第六批省级历史文化名村已完成双龙镇金龙村、龙孔村，吉卫镇大夯来村规划编制，剩余5个村已启动前期保护规划编制工作。 | 75% |
|  |  | 3、完成49个传统村落数字博物馆建设；完成传统村落第三辑编印工作，收录传统村落90个，实现现有中国传统村落资料全收录。 | 1.完成49个传统村落数据采集、上传； 2.完成《湘西中国传统村落》（第三辑）96个村落稿件撰写和图片收集，待进一步校核确认后编印。 | 80% |
|  |  | 4.完成5个特色村寨保护项目建设（民宗）。 | 全州5个民族特色村寨每个村寨落实建设资金80万元，共计400万元。龙山县农车镇正合村围绕人居环境整治、油茶产业开发培管等开展项目建设，项目实施进度80%；保靖县比耳镇新寨村围绕椪柑产业储藏库开展项目建设，项目实施进度75%；花垣县麻栗场镇沙科村围绕人居环境整治、农旅融合、壮大村集体经济等开展项目建设，项目实施进度85%；古丈县默戎镇牛角山村围绕茶文旅融合发展等开展项目建设，项目实施进度75%；泸溪县武溪镇红土溪村围绕特色产业等开展项目建设，项目实施进度80%。 | 75% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

七、打造彩色森林样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.大力开展国土绿化行动 | 州林业局 | 1.2023年完成“五彩森林”建设项目招投标，签订施工合同，完成总任务量的50%。 | 亚行投资的生态廊道建设示范项目林分高效提质改造与造林绿化工程才开工。由于招标进程慢，于2023年5月才与中标方签订合同，因错过造林季节，9月15日才开工实施。预计2023年12月可完成造林任务。 | 30% |
|  |  | 2.完成森林覆盖率、林地保有量两个指标省定任务。 | （因省局计算方式调整，原有数据更新，两个指标需等省局统一发布数据后，才能确定指标完成情况）预计能完成省定目标。 | 75% |
|  |  | 3.实施湘西州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理工程8.32万亩，涉及凤凰、泸溪2个县，其中封山育林1.82万亩，人工造林0.68万亩，森林质量精准提升5.82万亩。 | 完成湘西州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理工程6.85万亩,其中人工造林0.6万亩，封山育林1.35万亩，森林质量精准提升4.9万亩 | 82.3% |
| 2.构建自然保护地管理体系 | 州林业局 | 按照省林业局安排，本年度着力推进自然保护地整合优化成果落地。加大小溪、高望界、白云山三个国家级自然保护区基础设施建设和能力建设；加强酉水流域地质公园、风景名胜区、森林公园和湿地公园等区域的管理和保护力度。 | 按照省林业局安排，本年度着力推进自然保护地整合优化成果落地。《湘西州自然保护地整合优化方案》已上报，待国家批复。 | 75% |
| 3.培育发展林下经济 | 州林业局 | 1.完成中药材建设任务1.2万亩。 | 全州完成中药材建设9500亩,为年度任务的79%。 | 79% |
|  |  | 2.完成省级以上林下经济示范基地运营情况监测。 | 积极加强与省级林下经济示范基地等重点林业产业主体联系，及时掌握其生产经营情况，主动为经营主体排忧解难。 | 100% |
|  |  | 3.到2023年底，全州林业产业总产值在180亿元以上。 | 全州林业产业总产值130亿元。 | 72.2% |
|  |  | 4.油茶新造3.9万亩，低改2.4万亩。 | 完成新增植苗1.994万亩，低改0.21万亩。 | 35.0% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

八、打造绿色生产生活样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色交通建设 | 州交通运输局 | 1.2023年全州创建最美生态公路18条共计1017.6里。 | 2023年全州1040.17里最美生态公路创建项目共 45 个，截止到9月底，已开工45 个，开工率 100%，计划投资18916.69万元，已完成投资15926.65万元，占比84.2%。 | 84.2% |
|  |  | 2.严格执行船舶强制报废制度，持续加快老旧船舶的拆解，持续开展船舶垃圾污水专项整治行动，严防污水直排现象发生。 | 持续加快现有船舶的拆解，拆解现有客运船舶1艘，另计划后续拆解客运1艘、货运船舶4艘；持续开展船舶垃圾污水专项整治行动，加大“船E行”注册使用，加强船舶污染物监管系统力度，确保船舶垃圾、生活污水和油污水的收集、上岸、转运和处置的闭环管理。 | 75% |
|  |  | 2022年全州公交燃油车88台，2023年减少40台公交燃油车。 | 今年已经完成减少公交燃油车40台。 | 100% |
|  |  | 3.2023年全州普通公路沿线建设充电站64个，充电桩（车位）302个。 | 截止9月底，全州普通公路沿线已建成9个充电站、51个充电车位。其中吉首市4个站点、19个充电桩（车位）；花垣县3个站点、14个充电桩（车位）；龙山县1个站点、14充电桩（车位）；古丈县1个站点、4充电桩（车位）。 | 16.9% |
|  |  | 4.完成当年参选全国、全省“四好农村路”示范县州级复核、指导及推荐上报工作。 | 一是国家级“四好农村路”示范创建县吉首市已按照交通运输部《关于组织开展“四好农村路”全国示范县评估验收工作的通知》（交办公路函〔2023〕773号）要求完成国家级评估验收组评估验收。 二是省级“四好农村路”示范创建县泸溪县已完成州级线下考核指标核查、平台公示及线上审核，并已推荐上报省厅，省厅正在进行专家线上审核。 | 75% |
| 2.推广绿色建筑 | 州住建局 （州人防办） | 推进绿色建筑、装配式建筑,被认定星级绿色建筑1个，装配式建筑占比25%。 | 截止目前，全州新开工建筑面积140.44万㎡，其中装配式建筑面积为16.68万㎡，装配式建筑占比11.9%；认定星级绿色建筑0个。 | 50% |
| 3.开展绿色单位创建 | 州机关事务管理局 | 1.全州完成10家节约型机关创建任务并创建省级节约型机关示范单位10家。 | 制定下发2023年度公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排，要求每个县市按照省级示范单位创建标准创建2家节约型机关示范单位；7月联合州美丽办（州委督查二室）对全州8县市及相关州直单位创建工作进行实地督查，对发现的相关问题制作督查通报进行书面反馈；准备年底验收相关工作。 | 80% |
|  |  | 2.县级及以上党政机关垃圾分类设施设备配置率达60%；创建生活垃圾分类示范点10个以上。 | 制定下发2023年度公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排，要求每个县市主城区垃圾分类设施设备投放率达65%以上，每个县市创建生活垃圾分类示范点3个（党政机关、医院、学校各一个）；7月联合州美丽办（州委督查二室）对全州8县市及相关州直单位创建工作进行实地督查。 | 80% |
|  |  | 3.完成州精神病医院、州妇保院“绿色医院”创建。州肿瘤医院创建省级绿色医院示范单位，做好迎接省验收准备。二级及以上公立医疗机构创建率40%以上。 | 州精神病医院以制度建设、绿色办公、宣传发动为重点，已设置各类标识，采购了部分垃圾分类和节能设施。州妇保院计划今年搬迁，已按绿色医院创建标准进行布局。州肿瘤医院在规范管理的基础上，完成煤改电和光伏发电项目，节能增效成果明显，起到很好的示范作用。 | 75% |
| 4.积极引导绿色消费 | 州发改委 | 1.推进绿色金融政策贯彻落实；力争全州绿色贷款余额稳步提高，绿色贷款增速高于各项贷款增速。 | 截至2季度末，全州绿色贷款余额138.47亿元，比年初新增28.73亿元，贷款余额同比增长45.27%。1-9月全州绿色贷款余额数据尚未出来。 | 75% |
|  |  | 2.在政府采购活动中鼓励采购节能节水、环保等两型产品和绿色产品，采购比例达到60%以上。 | 政府采购活动严格执行《湖南省政府采购支持两型（绿色）产品办法》（湘财购[2021]28号），1-6月全州政府采购活动中，实现采购节能节水、环保等两型产品和绿色产品采购金额1074.81万元，采购比例为97.24%。1-9月全州政府绿色采购比例数据尚未出来。 | 75% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

九、打造智慧城市建设样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设新型智慧基础设施 | 州大数据中心 州住建局 | 1、运行维护好“驿智慧”交通旅游大数据平台；将已建智慧交通平台国产化适配后迁移到州政府“云平台”；连接辖区高速路网平台，进一步完善智慧交通安全监管体系。 | 1、“驿智慧”交通旅游大数据平台国产化适配和迁移方案已经完成。 2、湘西高速管理公司同意连接其高速路网平台，高速路网专线续费报告已经呈送，待研究同意后可实施。 | 75% |
|  |  | 2.开展湘西州城市运行管理服务平台建设的前期调研，收集相关单位、专家意见建议，完善《湘西州城市运行管理服务平台建设工作实施方案》，继续推动该项目建设落地。 |  | 50% |
|  |  | 3.创新建设完善智慧医院系统，利用互联网技术不断优化医疗服务流程和服务模式，二级以上医院根据实际情况和患者需求，提供智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送、检查检验结果互认、门急诊病历自助打印和查询等线上服务，构建线上线下一体化服务，实现临床诊疗与患者服务的衔接。 | 1.全州20家二级以上医疗卫生机构接入湘西州智慧健康全民信息平台，实现互联互通。三级以上医院均实现智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送、检查检验结果互认、门急诊病历自助打印和查询。 2.泸溪县人民医院互联网医院牌照申请进入联通确认阶段，已完成接口一次对接，正在实施线上CA对接上线。 | 75% |
|  |  | 4.持续推进人工智能助推教师队伍建设试点工作，进行国家中小学智慧教育平台应用推广，实现全州60%以上的学校完成注册和常态化应用。全面完成中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程2.0培训和测评工作。巩固中小学教师信息技术应用能力提升培训成果，州、县、校分级开展人工智能工具应用培训，教师参与培训面达90%。 | 开展县市国家中小学智慧教育平台应用推广全员培训工作，已完成全州55%学校教师的注册。中小学（幼儿园）教师已完成信息技术应用能力提升工程2.0测评作品的提交工作。 | 75% |
| 1.建设新型智慧基础设施 | 州大数据中心 州住建局 | 5.依托智慧养老平台，实现养老机构线上备案管理、养老机构信息动态管理、养老机构等级评定线上申报和管理、社区养老服务机构和设施管理动态管理、养老机构线上综合监管等功能，并对全州养老机构、设施、人员实现信息化管理和数据统计分析。 | 依托智慧养老服务平台，实现湘西州养老机构122家备案信息管理，其中2023年新增备案机构2家、养老机构信息动态管理，新增16家养老机构等级评定线上申报和管理，1434家社区养老服务机构和设施动态管理，实现养老机构线上综合监管部分功能，并对全州养老机构、设施、人员实现信息化管理和动态数据统计分析。 | 75% |
| 2.丰富城市智慧应用项目 | 州大数据中心 | 1.全面推广湘西自治州公共数据开放平台，综合提升平台核心服务能力，不断充实完善金融数据主题库，为湘西快贷等项目提供数据支撑；一网通办事项网上服务率达70%。 | 基本完成湘西州金融数据主题库的建设工作，有效支撑湘西快贷业务的数据需求，湘西快贷平台自1月份上线运行以来，有效对接州公安局、州不动产登记中心、州公积金中心、州市场监督管理局等36个部门，总数据量达3670万余条。截止目前湘西自治州公共数据开放平台支撑调用了531万余次，共2189万余条数据量。 | 75% |
|  |  | 2.做好综合协同办公系统使用和运维，持续做好智慧湘西APP宣传推广工作，提升用户注册使用。 | 协同办公系统2023年前三季度收发文合计64571份,其中收文56267份、发文8304份。事务流转数量18829份。系统运维总计427次。其中系统数据备份20次、打补丁12次、巡检240次、政府办日常运维155次。系统平稳运行，期间无事故发生。 | 75% |
| 3.大力发展数字经济 | 州大数据中心 | 1.数字经济产业链上企业产值增长12%以上、税收增长12%以上。 | 1-8月，数字经济产业链上企业产值26.43亿元，同比增长2.8%。链上企业应纳税收1810万元，同比增长-6.6%。 | 30% |
|  |  | 2.引进投资3000万元以上的产业链落地项目3个以上，并落地投产。完成年度产业项目投资任务。 | 目前，引进投资3000万元以上的产业链落地项目2个，签署战略合作协议。 | 66.7% |
|  |  | 3.新增规模以上服务业企业2家以上。新增产业链高新技术企业3家。 | 据州产业链办反馈，本链暂无新增规模以上服务业企业。据州科技局据反馈，今年高新技术企业申报结果尚未出来。 | 20% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

十、打造绿色示范创建样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 三季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | 州生态环境局 | 1.2个县（市）成功创建省级生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地， | 省级申报方面：古丈县、保靖县、吉首市、永顺县已按照往年省级生态文明建设示范区申报要求及建设指标初步完成申报资料准备。 | 75% |
|  |  | 2.1个县（市）成功创建国家级生态文明建设示范区。 | 国家级申报方面：凤凰县通过已经省级推荐，进入国家级生态文明建设示范区评选名单，生态环境部已初步完成资料及现场核实工作，尚未正式公布获评名单。 | 75% |
|  | 州自然资源和规划局 | 3.花垣县完成2023年历史遗留矿山生态修复项目，投资498万元，修复矿山22个，面积24.42公顷；关闭退出锰矿和砂石土矿采矿许可证的注销完成率100%。 | 花垣县22个图斑，考核面积21.11公顷，主体工程全部完工，考核面积完成率115.5%。 | 100% |
| 1.推进水利工程建设 | 州水利局 | 大兴寨水库完成投资19亿元，主体工程大坝浇筑至高程252米。 | 大兴寨水库总投资51.1亿元，累计筹集资金19.3825亿元，已完成投资10.72亿元，为计划投资的19.9%；2023年计划投资19亿元，截至9月底已完成投资7.75亿元，为年度计划40.8%。 | 40.8% |
| 2.推进长江大保护 | 州生态环境局 | 完成55个村农村生活污水治理任务。 | 各县市按照治理要求，结合改厕、乡镇污水处理厂建设积极开展治理，目前50个任务村完成治理。 | 90.9% |
| 3.推进乡村振兴建设 | 州乡村振兴局 | 1.积极争取央企国企资金2500万元； 2.争取央企国企开展各类技术培训，培养乡村振兴人才。 | 我州被帮扶县正积极配合向农业农村部、中国石化、中国光大集团、中国五矿集团、中国铁塔集团五家中央定点帮扶单位开展工作。截至目前帮扶方援助资金已到位12329 万元，社会援助资金已到位453万元，实现消费帮扶2126万元，实施产业项目26个，带动就业人数1462人，开展乡村振兴培训43次，共培训干部和专技人次8984人。 | 80% |