附件4

湘西自治州州直单位政务信息系统项目

建设简要流程图

州直部门根据“智慧湘西”建设规划提出年度项目建设计划

因工作需要临时增加未纳入年度计划的项目

由国家或省全额投资的政务信息系统项目

纳入年度建设项目计划

州党政系统信息化工作领导小组、州数字政府建设工作领导小组按程序审定年度项目建设计划。

按照“一事一议”的原则，提交州党政系统信息化工作领导小组审定。

开展项目前置审查

编制项目前置审查报告

编制项目前置审查报告

开展项目可行性研究报告评审

编制项目可行性研究报告

开展项目财政评审

开展项目投资概算评审

投资估算≥1000万元，出具项目可行性研究报告批复后，项目单位编制项目初步设计方案和投资概算报告。

投资估算＜1000万元，出具项目可行性研究报告批复。

出具项目投资概算批复

开展项目招投标

开展项目建设

项目监理

开展项目竣工验收